PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Governo

Departamento de Comunicação Social

jornalismo@itanhaem.sp.gov.br / www.itanhaem.sp.gov.br

05.04.11

OBRAS – a iniciativa é fruto de um convênio assinado pelo prefeito João Carlos Forssell e o Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 1.007.671,98

Prefeitura pavimenta trechos

de ruas do Balneário Tropical

A Prefeitura de Itanhaém esclarece que o Balneário Tropical será contemplado com pavimentação em lajotas em apenas alguns trechos de ruas e avenidas (confira abaixo). Os trabalhos em três vias já foram concluídos: Avenida Emilia Alves Muller, Rua Waldemar Magalhães e Rua Nerval Leal.

A iniciativa é fruto de um convênio assinado pelo prefeito João Carlos Forssell e o Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 1.007.671,98, em fevereiro de 2010. No total, serão sete trechos de ruas e avenidas que vão receber 13.700 m² de pavimentação em lajotas sextavadas.

Segundo o secretário-adjunto de obras e Desenvolvimento Urbano, José Luiz de Almeida Spinelli, a empresa responsável pela obra, a Termaq, aguarda a liberação da segunda parcela do convênio para executar os serviços em trechos da Rua Raphael Xella, Avenida Engenheiro José de Barros Saraiva, Rua 09 e Rua 10.

O prefeito Forssell destaca o trabalho de urbanização e recuperação das vias públicas em toda a Cidade. “Itanhaém recebeu em seis anos mais pavimentação do que nos últimos trinta. Temos obras espalhadas por toda a cidade e em muitos bairros carentes. A pavimentação e recuperação das vias são prioridades do Governo”.

| Confira os trechos contemplados com a pavimentação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vias | Trechos | Andamento |
| Avenida Emília Alves Muller | Entre a Marginal da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e a Rua 12 | Concluída |
| Rua Waldemar Magalhães | Entre a Marginal da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e a Rua 10 | Concluída |
| Rua Nerval Leal | Entre a Marginal da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e a Rua 10 | Concluída |
| Avenida Engenheiro José de Barros Saraiva | Entre a Marginal da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e a Rua 08 | Aguardando liberação |
| Rua 10 | Entre a Rua Nerval Leal e Avenida Emília Alves Muller | Aguardando liberação |
| Rua Raphael Xella | Entre a Rua Nerval Leal e Rua Waldemar Magalhães | Aguardando liberação |
| Rua 09 | Entre a Rua Waldemar Magalhães e Avenida Emília Alves Muller | Aguardando liberação |

Administração: João Carlos Forssell

Av. Washington Luiz, 75 – Centro – Itanhaém/SP – CEP 11740-000

Telefone: (13) 3421-1616 / 1603