SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

imprensa@itanhaem.sp.gov.br – www.itanhaem.sp.gov.br

08.08.07

PAVIMENTAÇÃO – a obra está prevista para ser entregue no início de setembro e conta com verba da Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), no valor de R$ 269 mil

Iniciada obras de reurbanização do
segundo trecho da Avenida Rui Barbosa

Serão pavimentados 3.700 m² de ruas, colocados 1.800 metros de lajotas nas
calçadas e 800 metros de guias e sarjetas, além das adaptações necessárias
para o acesso livre de portadores de necessidades especiais

A reurbanização da Avenida Rui Barbosa continua a todo vapor. No final do mês de julho foram iniciadas as obras do segundo trecho, que compreende o perímetro entre as Rua Jacome Farjado e Expedicionário Poitena. Nesta parte serão pavimentadas 3.700 m² de ruas, colocados 1.800 metros de novas lajotas nas calçadas e 800 metros de guias e sarjetas, além das adaptações necessárias para o acesso livre de portadores de necessidades especiais.

Segundo informações da secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, o serviço conta com verba da Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), no valor de R$ 269 mil e tem previsão de ser entregue no início de setembro.

Vale lembrar, que no mês de maio foram realizadas as melhorias no trecho entre as ruas João Mariano Ferreira e Jacome Farjado. As obras realizadas correspondem a pavimentação de 3.873 m² de ruas, a colocação de 720 metros de guias e sarjetas, além de 1.430 metros de novas lajotas nas calçadas. Também foram realizadas as reformas de adequações para facilitar o acesso de portadores de necessidades especiais.

A obra referente ao primeiro trecho foi entregue no mês de julho. O serviço contou com a verba da AGEM, no valor de R$ 237 mil e uma contra partida do Governo Municipal, de R$ 47 mil, totalizando R$ 284 mil. O total gasto com os dois trechos será de aproximadamente R$ 550 mil. Além disso, a prefeitura aguarda liberação da verba da Agência Metropolitana para dar continuidade ao projeto e executar o terceiro trecho, que beneficiará o perímetro que compreende da Rua Expedicionário Poitena sentido a entrada principal da Cidade.

Município já conta com cerca de
60 mil m² de pavimentação asfáltica

O Município vem recebendo diversas melhorias desde 2005, que totalizam, até o momento, cerca de 60 mil metros quadrados de pavimentações nas ruas. Foram efetuadas obras nas vias de interesse turístico que compreendem a Rua dos Fundadores, Avenida Presidente Kennedy e Avenida Vicente de Carvalho, todas na Praia dos Sonhos. Para a realização desses 12 mil m² de pavimentação, o projeto contou com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE) e contra partida do Governo Municipal.

Além desses locais, as Ruas Demerval Pereira Leite e João Mariano Ferreira, as Avenidas Washington Luiz e Condessa de Vimieiros, e alguns trechos da Avenida Rui Barbosa, no Centro, também foram pavimentadas, o que totalizou, aproximadamente, mais 29 mil m² de reestruturação. Também houve a reurbanização do Centro Histórico, que compreende a Rua João Mariano, a Praça Narciso de Andrade e a Praça Carlos Botelho, realizando as obras em 7,5 mil m² de ruas.

Já as vias de tráfego intermunicipal, foram contempladas através da Rua Cesário Bastos, no Centro, com aproximadamente 2,3 mil m² de pavimentação e nas Avenidas Roberto Uraguchi e Peruíbe, na Praia dos Sonhos, com cerca de 9,4 mil m² de obras, projeto este concretizado através da verba da Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM) e contra partida do Governo Municipal.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Administração João Carlos Forssell - vice Ruy Santos

Avenida 31 de Março, 1.505 – Jardim Sabaúna

Telefax.: (13) 3421.1608 e 3421.1609