PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Governo

Departamento de Comunicação Social

jornalismo@itanhaem.sp.gov.br / www.itanhaem.sp.gov.br

02.03.11

SERVIÇOS – a iniciativa começou no dia 20 de janeiro e, em pouco mais de um mês, já percorreu 11 bairros em seis regiões da Cidade

Mutirão nos Bairros beneficia

mais quatro regiões em março

O Mutirão nos Bairros vai atuar em outras quatro regiões neste mês de março. O projeto, idealizado e liderado pelo prefeito João Carlos Forssell, vai beneficiar os moradores de mais sete populosos bairros. O objetivo é solucionar os problemas mais urgentes nos próximos meses.

A equipe do Mutirão volta a atuar logo após o período de Carnaval, nos dias 10 e 11 de março, nos bairros do Corumbá, Belas Artes e Jardim Ieda. Na semana seguinte, o Tropical e Jardim Aguapeú recebem os trabalhos de 16 a 18 de março. Depois, é a vez do Jardim Oásis ser contemplado com os serviços, entre 23 e 25. E o Suarão será beneficiado entre o dia 30 de março e 1º de abril.

Uma frente formada por diversos setores da Administração Municipal está empenhada nas ações que envolvem roçada, capinação, limpeza de valas, varrição de ruas e calçadas, caiação de guias, reparos em trechos de calçamento, pintura de sinalização de trânsito e faixas de pedestres e reparos em bocas-de-lobo. No total são mais de 100 operários trabalhando nos bairros.

Nos próximos mutirões, a equipe do Departamento de Vigilância à Saúde da dengue dará orientações e distribuirá material informativo aos munícipes sobre os cuidados com o mosquito Aedes Aegypti.

A Prefeitura disponibilizou também sanitários químicos para os operários e um caminhão-pipa com água potável. Três outros trabalhos ainda estarão disponíveis: atendimentos de saúde na Unidade de Suporte Móvel do SAMU-192; cadastramento por parte do Fundo Social de Solidariedade, inclusive com serviço de corte de cabelo; e encaminhamento de mão de obra por parte do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

A iniciativa começou no dia 20 de janeiro e, em pouco mais de um mês, já percorreu 11 bairros em seis regiões da Cidade. Foram atendidos o Jardim Guapiranga, Ivoty, Chácara das Tâmaras, Jardim Umuarama, Jardim Tanise, Rita Graciosa, Jardim Iemanjá, Baixio, Mosteiro, Guaraú e Nossa Senhora do Sion.

Confira o calendário do Mutirão nos Bairros:

Corumbá, Belas Artes e Jardim Ieda:

Dia 9 de março – Reunião com os moradores dos bairros

Dias 10 e 11 de março – Serviços do Mutirão

Tropical e Aguapeú:

Dia 15 – Reunião com os moradores dos bairros

Dias 16,17 e 18 de março – Serviços do Mutirão

Oásis:

Dia 22 – Reunião com os moradores dos bairros

Dias 23, 24 e 25 de março – Serviços do Mutirão

Suarão:

Dia 29 – Reunião com os moradores dos bairros

Dias 30 e 31 de março e 01 de abril – Serviços do Mutirão

Administração: João Carlos Forssell

Av. Washington Luiz, 75 – Centro – Itanhaém/SP – CEP 11740-000

Telefone: (13) 3421-1616 / 1603