SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

imprensa@itanhaem.sp.gov.br – www.itanhaem.sp.gov.br

13.11.06

Investimento – Com o investimento de mais de R$ 3 milhões, a nova escola contará com 3.500 m² de área construída e beneficiará cerca de 2 mil alunos de 5º a 8º séries do Jardim Oásis

Construção da maior escola de ensino fundamental da Cidade está 70% concluída

A nova unidade escolar que deverá ser inaugurada no primeiro semestre de 2007, contará com uma infra-estrutura moderna e incomparável na cidade

A construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Jardim Oásis, empreendimento da secretaria de Educação, Cultura e Esportes, que conta com 3.500m² de área construída, e beneficiará cerca de 2 mil alunos  de 1º a 8º séries da rede municipal de ensino, já está com 70% de sua obra concluída.

Considerada como o mais moderno e audacioso investimento do setor educacional do Município, a obra que está recebendo do Governo Municipal, o investimento de mais de R$3 milhões provenientes da própria arrecadação e está sendo executada pela secretaria de Serviços e Urbanização, contará com 20 salas de aulas, biblioteca, sala de informática, sala dos professores, administração e diretoria, além de pátio para refeições com palco fixo, recepção e duas quadras esportivas, sendo uma coberta.

Com as obras iniciadas em fevereiro deste ano, a nova unidade escolar terá uma infra-estrutura moderna e incomparável na cidade, contando ainda com playground, espelho d’água com fonte e um espaço coberto para múltiplas funções.

Em fase de acabamento, o novo empreendimento que está localizado na Rua Emidio de Souza, esquina com a Rua Marcolino J. Santos, antigo campo de futebol do Oásis, deverá ser inaugurado no primeiro semestre de 2007.

(Assessoria de Imprensa Educação, Cultura e Esportes)

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Administração João Carlos Forssell - vice Ruy Santos

Jornalista Responsável: Silvio Lousada – MTB 24.000

Rua Washington Luiz, 75, Centro

Telefax.: (13) 3421.1616 - (13) 3421.1600

ramais 1616/307/314